KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) cho các module logic và giao diện thuộc Lab 6, tập trung vào việc xử lý ngoại lệ (Exception), quản lý lỗi (Error Collector) và kiểm thử tích hợp cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng quản lý tổ chức, công việc và người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 1 tuần (Thực hiện theo tiến độ bài Lab).

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính cá nhân: CPU Intel Core i3 trở lên, RAM tối thiểu 8GB (để chạy mượt Docker và IntelliJ).

- Dung lượng ổ cứng trống: 10GB.

b. Phần mềm:

- IntelliJ IDEA (Phiên bản 2025.1 hoặc mới hơn).

- Docker Desktop (Chạy PostgreSQL Container).

- JDK 17 Oracle OpenJDK.

- Thư viện: JUnit 4.13.2, PostgreSQL Driver 42.7.2.

c. Nhân sự:

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Khôi - MSSV: 1150080141.

d. Đào tạo:

- Kỹ thuật sử dụng JUnit annotation: @Test(expected), @Rule.

- Kỹ thuật kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning).

- Kiến thức về PostgreSQL và kết nối JDBC.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng cần kiểm thử:

- Xử lý ngoại lệ toán học (Bài 1): Kiểm tra lỗi chia cho 0 sử dụng ArithmeticException.

- Kiểm thử biên & Ngoại lệ (Bài 2): Kiểm tra tính hợp lệ của trường Tuổi (Age) trong lớp Person bằng 3 cách: @Test(expected), ExpectedException Rule, và try-catch.

- Quản lý lỗi tập trung (Bài 3): Sử dụng ErrorCollector để ghi lại nhiều lỗi mà không làm dừng chương trình.

- Tích hợp CSDL (Bài 4): Kiểm tra tính năng thêm mới đơn vị tổ chức (Organization Unit) kết nối Docker Postgres (Port 5433).

- Kiểm thử phân vùng tương đương (Bài 5): Kiểm tra màn hình "Add Job Title" (OrangeHRM) theo các biên dữ liệu rỗng, hợp lệ và quá dài.

- Kiểm thử tổng hợp (Bài 6): Kiểm tra màn hình "User Edition" (NGHIENPHIM) bao gồm Username, Password và Email định dạng chuẩn.

b. Phương pháp kiểm thử:

- Kiểm thử hộp trắng (White-box testing) cho logic code.

- Kiểm thử hộp đen (Black-box testing) cho giao diện Swing.

- Kiểm thử hồi quy: Đảm bảo các lỗi đã sửa không xuất hiện lại khi thêm tính năng mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Giao diện Web/Mobile thực tế (Chỉ dùng Swing mô phỏng).

- Bảo mật chuyên sâu (SQL Injection, XSS).

- Kiểm thử hiệu năng (Performance testing) khi có hàng triệu bản ghi.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tỷ lệ Pass/Fail qua thanh trạng thái JUnit (Green Bar/Red Bar).

- Kết quả thực thi từ TestRunner bài 3.

b. Báo cáo lỗi (Bug Report):

- Chi tiết lỗi được in ra qua failure.toString() hoặc collector.addError.

- Hình ảnh minh họa kết quả test trên IntelliJ.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Docker Container phải luôn ở trạng thái "Running" tại port 5433.

b. Phần mềm:

- File pom.xml phải được nạp đầy đủ dependencies qua Maven.

c. Nhân sự:

- Người thực hiện phải nắm rõ cấu trúc Package fploy và fploy.junit.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Môi trường IntelliJ và Docker đã sẵn sàng.

- Mã nguồn Lab 6 đã hoàn thành phần logic xử lý.

b. Tiêu chí ra:

- 100% các Unit Test (Bài 1, 2, 3) được thực thi.

- Các chức năng thêm/sửa dữ liệu (Bài 4, 5, 6) đã lưu được dữ liệu vào Docker Postgres port 5433.

- Các ngoại lệ mong muốn được bắt chính xác (Pass xanh).