KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kiểm thử cấp độ đơn vị (Unit Testing) áp dụng kỹ thuật hộp trắng (White-box Testing) cho module OrderService. Quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo các luồng logic rẽ nhánh hoạt động đúng theo quy tắc nghiệp vụ, đồng thời cố ý cài đặt một số lỗi logic để làm cơ sở dữ liệu so sánh tính hiệu quả giữa phương pháp kiểm thử và xác minh hình thức.

b. Lịch trình dự kiến: 1 tuần.

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính cá nhân đóng vai trò vừa là máy chủ vừa là máy trạm với cấu hình CPU Intel Core i5 hoặc tương đương trở lên, RAM là 16GB.

- Dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 5GB để cài đặt môi trường phát triển.

- Kết nối mạng ổn định để tải các gói thư viện phụ thuộc từ Maven Central.

b. Phần mềm:

- Hệ điều hành Windows 11.

- Môi trường chạy Java Development Kit 17.

- Công cụ phát triển IntelliJ IDEA.

- Thư viện/Framework kiểm thử: JUnit 5 và JaCoCo plugin.

c. Nhân sự:

- Sinh viên thực hiện đề tài kiêm nhiệm vai trò lập trình viên và kiểm thử viên.

d. Đào tạo:

- Nắm vững quy trình kiểm thử hộp trắng.

- Hiểu biết về các tiêu chí đo lường độ bao phủ: bao phủ dòng lệnh và bao phủ nhánh.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử & Mục tiêu bao phủ

a. Các tính năng trọng tâm:

- Chức năng tính giảm giá: Kiểm tra ngoại lệ số tiền âm, logic tính toán phụ cấp giảm giá cố định, ưu đãi khách hàng VIP và rào cản giới hạn số tiền giảm giá tối đa.

- Chức năng tính phí vận chuyển: Kiểm tra mức phí cơ bản, phụ thu khi vượt ngưỡng khoảng cách (km vượt), phụ thu hàng cồng kềnh (vượt số kg) và hệ số nhân đôi tổng phí khi chọn giao tốc hành.

b. Mục tiêu kiểm thử:

- Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Cases) sẽ được thiết kế động dựa trên kết quả phân tích Đồ thị dòng điều khiển (CFG) và tính toán Độ phức tạp thuật toán (Cyclomatic Complexity - CC) của mã nguồn thực tế.

- Mục tiêu đạt tỷ lệ 100% bao phủ dòng lệnh và 100% bao phủ nhánh rẽ theo công cụ JaCoCo.

4. Các tính năng không được kiểm thử:

- Load/Stress Testing: Bỏ qua kiểm tra khả năng chịu tải do module hoạt động độc lập ở tầng Service.

- UI/UX: Bỏ qua kiểm thử giao diện người dùng vì phạm vi dự án chỉ tập trung vào kiểm thử thuật toán Backend.

- Database Testing: Bỏ qua kiểm thử kết nối cơ sở dữ liệu vì logic tính toán của module hoạt động hoàn toàn trên bộ nhớ RAM, không thực hiện truy vấn DB.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan về số lượng kịch bản kiểm thử đã thiết kế và thực thi, tỷ lệ thành công/ thất bại, đánh giá độ bao phủ mã nguồn và liệt kê các vấn đề về ngoại lệ hệ thống chưa thể giả lập.

b. Báo cáo lỗi:

- Danh sách chi tiết 4 lỗi phát hiện được thông qua các test case bị Failed. Ghi rõ đầu vào, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và nguyên nhân sai lệch do dev code sai.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính cá nhân hoạt động ổn định khi chạy IntelliJ IDEA và công cụ build Maven.

b. Phần mềm:

- Mạng Internet phải ổn định ở lần chạy đầu tiên để Maven tải thành công thư viện JUnit 5 và JaCoCo.

c. Nghiệp vụ:

- Người thực hiện phải vẽ thành công đồ thị dòng điều khiển (CFG) để xác định chính xác 17 nhánh độc lập trước khi tiến hành code test.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Mã nguồn của module OrderService đã được lập trình xong.

- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập đầy đủ.

- Tệp pom.xml đã cấu hình thành công JUnit 5 và JaCoCo.

b. Tiêu chí ra:

- Toàn bộ các kịch bản kiểm thử JUnit đã được chạy tự động trong IDE.

- Toàn bộ các lỗi phát hiện trong quá trình chạy test đã được lập báo cáo chi tiết.

- Các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan đã được đáp ứng.